Requerimientos Funcionales

| ID | Requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RF-001 | Gestión de Disponibilidad Transaccional | El sistema debe validar y bloquear cupos de tours de forma atómica en el momento de la solicitud de reserva, garantizando que no existan sobreventas (overbooking) incluso con múltiples usuarios concurrentes. |
| RF-002 | Motor de Precios Dinámicos (Smart Pricing) | El sistema debe calcular el precio final de una reserva aplicando reglas predefinidas en el backend (temporada, horas restantes, demanda actual) sobre el precio base, sin intervención manual. |
| RF-003 | Matchmaking de Viajeros (Sala de Espera) | El sistema debe permitir a los usuarios unirse a "Salas Virtuales" asociadas a una fecha de tour específica, visualizando en tiempo real cuántos usuarios faltan para confirmar el grupo o dividir costos. |
| RF-004 | Búsqueda por "Mood" (Sensaciones) | El motor de búsqueda debe permitir filtrar el catálogo utilizando etiquetas emocionales (ej. "Adrenalina", "Romántico", "Chill") que estén mapeadas internamente a las características de los tours. |
| RF-005 | Sincronización Offline (PWA) | La aplicación debe permitir descargar tickets QR e itinerarios en formato JSON ligero para ser consultados sin conexión, y sincronizar el estado (solo lectura) cuando se recupere la red. |
| RF-006 | División de Pagos (Split Payment) | El sistema debe permitir generar una orden de compra "padre" y múltiples sub-órdenes de pago, manteniendo la reserva en estado "Pendiente" hasta que todos los participantes completen su transacción individual. |
| RF-007 | Portal de Gestión P2P (Expertos Locales) | Los proveedores (guías locales) deben tener una interfaz para definir sus horarios disponibles, bloquear fechas manualmente y validar los tickets QR de los turistas mediante la cámara del dispositivo. |
| RF-008 | Integración de Rutas Multi-Destino | El sistema debe permitir agregar múltiples tours de diferentes proveedores en un "Carrito de Compras" único y procesar un solo flujo de pago global, distribuyendo internamente los fondos. |

Requerimientos No Funcionales

| ID | Requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF-001 | Latencia de Respuesta (Performance) | Las consultas de disponibilidad y precios deben responder en menos de 200 milisegundos bajo carga normal, utilizando estrategias de E/S no bloqueante de Node.js. |
| RNF-002 | Consistencia de Datos (Integridad) | El módulo de reservas debe cumplir con las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad) a nivel de base de datos para asegurar la integridad financiera y de inventario. |
| RNF-003 | Escalabilidad Horizontal | La arquitectura del backend debe ser Stateless (sin estado de sesión en memoria local), delegando el manejo de sesiones a almacenes externos (ej. Redis o Tokens JWT) para permitir el despliegue en múltiples instancias. |
| RNF-004 | Concurrencia en Tiempo Real | El servidor de WebSockets debe soportar un mínimo de 100 conexiones concurrentes activas para el chat y matchmaking sin degradación perceptible del servicio. |
| RNF-005 | Seguridad de Datos (PCI Compliance) | El sistema no debe almacenar datos sensibles de tarjetas de crédito/débito. Toda transacción de pago debe realizarse mediante tokenización a través de una pasarela de pagos certificada (PCI-DSS). |
| RNF-006 | Eficiencia de Carga (PWA) | El tamaño del bundle inicial de la aplicación y los payloads JSON de sincronización no deben exceder los 150 KB comprimidos (Gzip) para garantizar funcionalidad en redes 3G o inestables. |
| RNF-007 | Disponibilidad y Resiliencia | El sistema debe implementar mecanismos de Graceful Degradation: si el servicio de precios dinámicos falla, el sistema debe permitir la venta utilizando los precios base estándar sin detener la operación. |
| RNF-008 | Mantenibilidad del Código | El código fuente debe estructurarse siguiendo patrones de Arquitectura Modular, separando claramente la lógica de negocio, acceso a datos y controladores API para facilitar el desarrollo paralelo del equipo. |

Personas y roles involucradas en el proyecto

| Rol | Persona | Contacto | Institución |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) & Fullstack Developer | Jose Francisco Quezada Quezada | jose.quezada@istpet.edu.ec | Instituto Superior Tecnológico Mayor Pedro Traversari |
| Scrum Master (SM) & Lead Architect | Cristhofer Steve Parreño Poma | cristhofer.parreno@istpet.edu.ec | Instituto Superior Tecnológico Mayor Pedro Traversari |
| Stakeholder / Sponsor (Docente/Cliente) | Ing. Liliana Nogales | jahel.nogales@istpet.edu.ec | Instituto Superior Tecnológico Mayor Pedro Traversari |

Hardware Requerido

| Cantidad | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Laptop Lenovo LOQ 15IR8 | Funcional |
| 1 | Laptop | Funcional |

Software Requerido

| Nombre | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| Windows 11 | Sistema Operativo base para el desarrollo. | Legal |
| Visual Studio Code | Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) principal con extensiones para Node.js y React. | Legal |
| Git | Sistema de control de versiones (necesario para subir cambios a GitHub). | Legal |
| GitHub | Plataforma nube para gestión de repositorio, control de versiones y gestión de tareas. | Legal |
| Node.js (LTS) | Entorno de ejecución de JavaScript para el Backend. (Versión 20.x o superior). | Legal |
| Docker Desktop | Plataforma de contenedores. Crucial para levantar la base de datos PostgreSQL localmente sin ensuciar Windows. | Legal |
| PostgreSQL | Motor de Base de Datos Relacional (se usará vía Docker o instalación local). | Legal |
| Postman | Herramienta para probar las APIs (Endpoints) y conexiones WebSockets antes de tener el Frontend. | Legal |
| DBeaver (o Prisma Studio) | Cliente visual universal para gestionar y ver los datos dentro de la base de datos PostgreSQL. | Legal |
| Figma | Herramienta de diseño UI/UX para prototipar las pantallas de la PWA y definir el flujo de usuario. | Legal |
| Google Chrome | Navegador web con DevTools avanzadas para depurar la PWA, Service Workers y almacenamiento local. | Legal |

Costos del Proyecto

| Cantidad | Descripción | Valor Unitario ($) | Valor Total ($) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop Lenovo LOQ 15IR8 (Intel Core i7, RTX 4050, 16GB RAM) | 1,150 | 1,150 |
| 1 | Laptop Desarrollo Backend (Min 16GB RAM) - [Cristhofer] | 1,200 | 1,200 |
| 1 | Smartphone Gama Media/Alta (Testing PWA y QR) | 400 | 400 |
| 2 | Monitores Externos 24" (Productividad Dual-Screen) | 150 | 300 |
| 1 | Servicio de Internet (Fibra Óptica 4 meses - Prorrateado) | 30 | 120 |
| 1 | Infraestructura Cloud (Railway/Render - Tier Hobby) | 20 | 20 |
| 1 | Dominio Web (.com o .app para producción) | 15 | 15 |
| - | TOTAL, ESTIMADO | - | 3,205 |

Identificación de riesgos

| Identificación | Descripción | Tipo de riesgo | Consecuencias |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Race Conditions (Condición de Carrera) en reservas simultáneas. Dos usuarios intentan comprar el último cupo al mismo milisegundo. | Riesgo Técnico / Calidad | Sobreventa de tickets (Overbooking), inconsistencia en la base de datos y pérdida de credibilidad del sistema. |
| R2 | Desbordamiento del Alcance (Scope Creep). Intentar implementar algoritmos complejos (IA real) en lugar de reglas simples para el Smart Pricing. | Riesgo de Gestión | Retrasos críticos en la entrega del MVP, código incompleto y posible reprobación por no entregar el flujo principal funcional. |
| R3 | Conflictos de Sincronización PWA. Errores al intentar sincronizar datos guardados offline (en el celular) que entran en conflicto con cambios en el servidor. | Riesgo Técnico | Pérdida de datos del usuario, duplicidad de reservas o corrupción de la información en el dispositivo móvil. |
| R4 | Factor de Bus (Bus Factor = 1). Dependencia total de un solo desarrollador para un módulo crítico (ej: Solo Jose sabe Frontend o solo Cristhofer sabe Backend). | Riesgo de Recursos Humanos | Si uno de los dos enferma o tiene una calamidad doméstica, el desarrollo del proyecto se detiene completamente, incumpliendo los sprints. |
| R5 | Latencia en WebSockets. Saturación del servidor Node.js por mal manejo de conexiones abiertas en el módulo de chat/matchmaking. | Riesgo de Rendimiento | Caída del servidor, desconexión de usuarios y lentitud general en la aplicación (Lag), afectando la experiencia "Real-Time". |
| R6 | Fallo en Integraciones de Terceros. Cambios en la API de Mapas o rechazos inesperados en la pasarela de pagos (Sandbox). | Riesgo Externo | Funcionalidades clave (ver mapa, pagar) dejan de funcionar sin previo aviso, requiriendo tiempo no planificado para repararlas. |

Análisis de riesgos

| ID | Descripción | Probabilidad |  |  | Impacto |  | Exposición de riesgos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | Valor | Prob. | Valor | Impacto | Valor | Exposición |
| R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Gestión de riesgos

| Hoja de gestión de riesgos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identificador del riesgo: R1 |  | Fecha: 03/12/2025 |
| Probabilidad: Alta | Impacto: Alto | Prioridad: Crítica |
| Descripción: Condición de carrera (Race Condition) en reservas simultáneas. |  |  |
| Refinamiento: Causas: Alta concurrencia de usuarios intentando reservar el mismo tour. Naturaleza asíncrona del Event Loop de Node.js sin bloqueo nativo. Falta de aislamiento transaccional en la base de datos. Consecuencias: Sobreventa de cupos (Overbooking). Inconsistencia de datos en el inventario. Pérdida de credibilidad y disputas financieras con usuarios. |  |  |
| Reducción (Mitigación): Implementar transacciones ACID estrictas usando Prisma.$transaction. Utilizar bloqueo optimista (campo @version en DB) para verificar cambios antes de escribir. Realizar pruebas de carga con JMeter/K6 simulando 100 peticiones por segundo. |  |  |
| Supervisión: Monitoreo de logs de base de datos en busca de errores de "Serialization Failure". Revisión diaria de la tabla de reservas vs. capacidad de tours. |  |  |
| Gestión (Contingencia): Si ocurre una sobreventa, activar protocolo de reembolso automático inmediato. Contactar al usuario afectado y ofrecer un upgrade o descuento en otra fecha. |  |  |
| Estado actual: Fase de reducción iniciada (Diseñando Schema Prisma). Gestionando el riesgo. |  |  |
| Encargado: Cristhofer Steve Parreño Poma (Backend Lead) |  |  |

| Hoja de gestión de riesgos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identificador del riesgo: R2 |  | Fecha: 03/12/2025 |
| Probabilidad: Alta | Impacto: Alto | Prioridad: Crítica |
| Descripción: Desbordamiento del alcance (Scope Creep) y "Gold Plating". |  |  |
| Refinamiento: Causas: Deseo de implementar funcionalidades complejas (IA real) innecesarias para el MVP. Falta de límites claros en las historias de usuario. Solicitudes de cambios constantes sin evaluar impacto en tiempos. Consecuencias: Retraso en la entrega de funcionalidades Core (Reservas/Login). Código incompleto o con bugs por falta de tiempo de pruebas. Reprobación del proyecto por no entregar un sistema funcional. |  |  |
| Reducción (Mitigación): Congelar requerimientos en la Semana 7. Crear un documento "Icebox" para ideas futuras (Versión 2.0). Simplificar algoritmos: Cambiar IA por Reglas de Negocio estáticas. |  |  |
| Supervisión: Revisión del Burndown Chart en cada Sprint. Validación semanal de avances con el tutor/stakeholder. |  |  |
| Gestión (Contingencia): Si el tiempo se agota, eliminar módulos no esenciales (ej. Chat P2P) para salvar el flujo de venta. Renegociar el alcance de la entrega final. |  |  |
| Estado actual: Fase de supervisión iniciada. Gestionando el riesgo. |  |  |
| Encargado: Jose Francisco Quezada Quezada (Product Owner) |  |  |

| Hoja de gestión de riesgos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identificador del riesgo: R5 |  | Fecha: 03/12/2025 |
| Probabilidad: Baja | Impacto: Alto | Prioridad: Media |
| Descripción: Factor de Bus (Dependencia crítica de un integrante). |  |  |
| Refinamiento: Causas: Equipo reducido (solo 2 personas). Especialización técnica (uno solo sabe Backend, otro solo Frontend). Falta de documentación del código. Consecuencias: Paralización total del proyecto si un integrante enferma o falta. Imposibilidad de defender el código del compañero en una revisión. |  |  |
| Reducción (Mitigación): Programación en Pareja (Pair Programming) en módulos críticos. Mantener un archivo README.md detallado con instrucciones de despliegue. Uso de repositorio Git compartido con ramas actualizadas diariamente. |  |  |
| Supervisión: Daily Standups (reuniones rápidas diarias) para compartir contexto. Revisión de código cruzada (Pull Requests). |  |  |
| Gestión (Contingencia): El integrante activo asume las tareas críticas simplificando la solución técnica. Solicitar prórroga académica justificada. |  |  |
| Estado actual: Fase de reducción iniciada. Gestionando el riesgo. |  |  |
| Encargado: Jose Francisco Quezada & Cristhofer Steve Parreño (Ambos) |  |  |

Historia de usuario

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Código: HU-01 | Nombre: Reservar un cupo en un tour |
| Usuario: Viajero | Sprint Asignado: 1 |
| Fecha Inicio: 09-12-2025 | Fecha Fin: 20-12-2025 |
| Prioridad: Alta |  |
| Puntos Estimados: 8 | Puntos Reales: (Por definir) |
| Descripción: Como Viajero, necesito poder reservar un cupo disponible en un tour específico y recibir confirmación inmediata, para asegurar mi asistencia antes de que se agoten las plazas. |  |

| Pruebas de aceptación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |
| PA01-HU01 | Validar que el botón de reserva se deshabilite si no hay cupo (UI). | Pendiente | Jose Francisco Quezada Quezada |
| PA02-HU01 | Verificar que el inventario en Base de Datos disminuya correctamente al confirmar. | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño Poma |
| PA03-HU01 | Intentar reservar el último cupo con 2 usuarios simultáneos (Prueba de estrés). | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño Poma |

| Tareas de ingeniería |  |
| --- | --- |
| Identificador | Descripción |
| TI01-HU01 | Crear modelo de base de datos Booking y relaciones con TourInstance. |
| TI02-HU01 | Implementar Endpoint POST /bookings con transacción ACID (Prisma.$transaction). |
| TI03-HU01 | Diseñar pantalla de checkout y resumen de compra en la PWA. |

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Código: HU-02 | Nombre: Filtrar tours por "Mood" (Estado de ánimo) |
| Usuario: Viajero | Sprint Asignado: 2 |
| Fecha Inicio: 23-12-2025 | Fecha Fin: 03-01-2026 |
| Prioridad: Media |  |
| Puntos Estimados: 5 | Puntos Reales: (Por definir) |
| Descripción: Como Viajero, necesito filtrar el catálogo de tours utilizando etiquetas emocionales (ej. Aventura, Chill, Romántico), para encontrar experiencias que coincidan con lo que siento hoy. |  |

| Pruebas de aceptación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |
| PA01-HU02 | Seleccionar etiqueta "Aventura" y verificar que solo aparezcan tours de esa categoría. | Pendiente | Jose Francisco Quezada Quezada |
| PA02-HU02 | Verificar velocidad de respuesta del filtro (< 200ms). | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño Poma |

| Tareas de ingeniería |  |
| --- | --- |
| Identificador | Descripción |
| TI01-HU02 | Agregar campo moodTags (Array) en la tabla Tour y crear índices de búsqueda. |
| TI02-HU02 | Implementar lógica de filtrado en Endpoint GET /tours recibiendo query params. |
| TI03-HU02 | Crear componente visual de "Chips" o botones de selección de categorías en Frontend. |

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Código: HU-03 | Nombre: Bloquear fechas en calendario |
| Usuario: Experto Local (Guía) | Sprint Asignado: 2 |
| Fecha Inicio: 23-12-2025 | Fecha Fin: 03-01-2026 |
| Prioridad: Alta |  |
| Puntos Estimados: 5 | Puntos Reales: (Por definir) |
| Descripción: Como Experto Local, necesito poder bloquear fechas específicas en mi calendario de disponibilidad, para evitar recibir reservas en días que no voy a trabajar. |  |

| Pruebas de aceptación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |
| PA01-HU03 | Verificar visualmente en el calendario que la fecha bloqueada aparece en gris/rojo. | Pendiente | Jose Francisco Quezada Quezada |
| PA02-HU03 | Intentar reservar (como viajero) en una fecha bloqueada y recibir mensaje de error. | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño Poma |

| Tareas de ingeniería |  |
| --- | --- |
| Identificador | Descripción |
| TI01-HU03 | Crear Endpoint PATCH /tours/:id/availability para modificar estados de fechas. |
| TI02-HU03 | Integrar librería de calendario (ej. react-calendar) en el Dashboard del Guía. |
| TI03-HU03 | Validar lógica de negocio: No permitir bloquear fechas que ya tienen reservas vendidas. |

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Código: HU-04 | Nombre: Registro e Inicio de Sesión Seguro |
| Usuario: Todos (Viajero/Guía) | Sprint Asignado: 1 |
| Fecha Inicio: 09-12-2025 | Fecha Fin: 20-12-2025 |
| Prioridad: Alta |  |
| Puntos Estimados: 5 | Puntos Reales: (Por definir) |
| Descripción: Como Usuario, quiero registrarme o iniciar sesión utilizando mi correo y contraseña (o Google), para poder acceder a mis reservas y guardar mis preferencias. |  |

| Pruebas de aceptación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |
| PA01-HU04 | Validar generación correcta del Token JWT al loguearse. | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño Poma |
| PA02-HU04 | Verificar que el usuario no pueda acceder a rutas privadas /profile sin estar logueado. | Pendiente | Jose Francisco Quezada Quezada |

| Tareas de ingeniería |  |
| --- | --- |
| Identificador | Descripción |
| TI01-HU04 | Configurar Passport.js o NestJS Auth Guard con estrategia JWT. |
| TI02-HU04 | Crear pantallas de Login/Register con validación de formularios (Formik/Zod). |

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Código: HU-05 | Nombre: Acceso Offline a Tickets e Itinerario |
| Usuario: Viajero | Sprint Asignado: 3 |
| Fecha Inicio: 06-01-2026 | Fecha Fin: 17-01-2026 |
| Prioridad: Alta |  |
| Puntos Estimados: 13 | Puntos Reales: (Por definir) |
| Descripción: Como Viajero, necesito visualizar mis tickets QR y el detalle del itinerario incluso sin conexión a internet, para poder realizar el tour en zonas sin cobertura. |  |

| Pruebas de aceptación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |
| PA01-HU05 | Poner el celular en "Modo Avión" y verificar que la app carga el ticket guardado. | Pendiente | Jose Francisco Quezada Quezada |
| PA02-HU05 | Verificar que el Service Worker está cacheando los JSON de la API. | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño Poma |

| Tareas de ingeniería |  |
| --- | --- |
| Identificador | Descripción |
| TI01-HU05 | Configurar Workbox y Service Workers para estrategia "Cache First" en rutas de tickets. |
| TI02-HU05 | Implementar almacenamiento local (IndexedDB) para guardar el objeto Booking completo. |

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Código: HU-06 | Nombre: Chat de Grupo del Tour (Sala de Espera) |
| Usuario: Viajero | Sprint Asignado: 4 |
| Fecha Inicio: 20-01-2026 | Fecha Fin: 31-01-2026 |
| Prioridad: Media |  |
| Puntos Estimados: 8 | Puntos Reales: (Por definir) |
| Descripción: Como Viajero con reserva confirmada, quiero acceder automáticamente a un chat grupal con los otros participantes de mi fecha, para coordinar transporte o compartir gastos. |  |

| Pruebas de aceptación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |
| PA01-HU06 | Verificar que al entrar al chat, solo veo mensajes de mi grupo (Room Isolation). | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño Poma |
| PA02-HU06 | Enviar un mensaje y verificar que llega en < 100ms a otro dispositivo conectado. | Pendiente | Jose Francisco Quezada Quezada |

| Tareas de ingeniería |  |
| --- | --- |
| Identificador | Descripción |
| TI01-HU06 | Implementar Gateway de Socket.IO con eventos join_room y send_message. |
| TI02-HU06 | Crear interfaz de Chat (Burbujas de mensaje) en el Frontend. |

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Código: HU-07 | Nombre: Validación de Tickets QR |
| Usuario: Experto Local (Guía) | Sprint Asignado: 5 |
| Fecha Inicio: 03-02-2026 | Fecha Fin: 14-02-2026 |
| Prioridad: Alta |  |
| Puntos Estimados: 5 | Puntos Reales: (Por definir) |
| Descripción: Como Experto Local, quiero escanear el código QR del turista con mi cámara para validar su reserva y marcar su asistencia en el sistema. |  |

| Pruebas de aceptación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |
| PA01-HU07 | Escanear un QR válido y recibir mensaje de "Acceso Permitido". | Pendiente | Jose Francisco Quezada Quezada |
| PA02-HU07 | Escanear un QR ya usado y recibir alerta de "Ticket ya utilizado". | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño Poma |

| Tareas de ingeniería |  |
| --- | --- |
| Identificador | Descripción |
| TI01-HU07 | Integrar librería de escaneo QR (ej. react-qr-reader) en PWA. |
| TI02-HU07 | Endpoint POST /bookings/validate que cambie estado a COMPLETED. |

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Código: HU-08 | Nombre: Cálculo de Precio Dinámico |
| Usuario: Sistema (Backend) | Sprint Asignado: 3 |
| Fecha Inicio: 06-01-2026 | Fecha Fin: 17-01-2026 |
| Prioridad: Media |  |
| Puntos Estimados: 8 | Puntos Reales: (Por definir) |
| Descripción: Como Product Owner, quiero que el sistema aumente el precio un 20% automáticamente si quedan menos de 48 horas o si la ocupación supera el 80%, para maximizar ingresos. |  |

| Pruebas de aceptación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificador | Nombre | Resultado | Responsable |
| PA01-HU08 | Simular una consulta faltando 1 día y verificar que el precio es base * 1.2. | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño Poma |
| PA02-HU08 | Verificar que el precio mostrado en el Home coincide con el precio en el Checkout. | Pendiente | Jose Francisco Quezada Quezada |

| Tareas de ingeniería |  |
| --- | --- |
| Identificador | Descripción |
| TI01-HU08 | Crear servicio PricingService con lógica condicional (if/else rules). |
| TI02-HU08 | Refactorizar el endpoint de listado de tours para inyectar el precio calculado. |

| ID | Sprint | Prioridad | Historia de Usuario | Puntos | Estrategia de Implementación Técnica (Node.js) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-04 | 1 | Alta | Registro e Inicio de Sesión | 5 | Arquitectura: NestJS Auth Module + Passport. DB: Tabla Users con hash bcrypt o argon2. Seguridad: Implementar JWT (Access Token 15min + Refresh Token 7d) para mantener sesión segura en la PWA. |
| HU-01 | 1 | Alta | Reservar un cupo en un tour | 8 | Arquitectura: NestJS Queue (BullMQ) + Prisma Transaction. Reto Técnico: Para cumplir "Cero Latencia", usar Redis para decrementar cupos en memoria antes de guardar en Postgres (INCR/DECR). Endpoint: POST /bookings debe ser idempotente. |
| HU-02 | 2 | Media | Filtrar tours por "Mood" | 5 | Arquitectura: Query Builder optimizado. DB: Columna moods tipo JSONB o ARRAY en Postgres con índice GIN para búsquedas ultrarrápidas (<50ms). Cache: Cachear los filtros más comunes en Redis. |
| HU-03 | 2 | Alta | Bloquear fechas (Guía) | 5 | Lógica: Middleware de validación. Regla: Consultar tabla Bookings antes de bloquear. Si count(bookings) > 0 lanzar 409 Conflict. Endpoint: PATCH /tours/:id/availability. |
| HU-08 | 3 | Media | Cálculo de Precio Dinámico | 8 | Arquitectura: Node.js Scheduler/CRON (NestJS Schedule). Lógica: No calcular en tiempo real. Un Job corre cada hora, analiza ocupación y actualiza el campo currentPrice en la DB y en Redis. El usuario solo "lee" el precio ya calculado. |
| HU-05 | 3 | Alta | Acceso Offline (PWA) | 13 | Frontend/Backend Sync: Endpoint GET /sync/user-data que devuelve un JSON optimizado con todos los tickets y rutas del usuario para ser guardado en IndexedDB del navegador. |
| HU-06 | 4 | Media | Chat de Grupo (Socket.IO) | 8 | Arquitectura: Gateway WebSocket en NestJS. Rooms: Crear sala socket.join('tour_instance_123'). Persistencia: Guardar mensajes en DB (Mongo o Postgres) para usuarios que se conecten tarde. |
| HU-07 | 5 | Alta | Validación de Tickets QR | 5 | Endpoint: POST /validate-qr. Seguridad: El QR debe contener un JWT firmado con los datos de la reserva para evitar falsificaciones. El backend verifica la firma y marca check_in: true. |

Roadmap del Proyecto: Tourism Core Platform

Duración Total Estimada: 18 Semanas (4.5 Meses) Metodología: Scrum Estricto (Sprints de 2 semanas)

Fase 1: Core Geoespacial & Rendimiento (COMPLETADO)

Sprint 1: Motor Geoespacial "Discovery" (Hecho)

- Cronograma: Semanas 1-2

- Objetivo: Persistencia de datos geográficos y búsquedas por proximidad.

- Entregables:

  - API de Tours (CRUD).

  - Integración PostGIS.

  - Endpoint /nearby con filtros espaciales.

Sprint 2: Cero Latencia & Caché (Hecho)

- Cronograma: Semanas 3-4

- Objetivo: Optimización extrema de tiempos de respuesta (<20ms).

- Entregables:

  - Integración Redis Docker.

  - Interceptores de Caché automáticos.

  - Estrategia de Invalidación (Cache Busting) al crear/editar tours.

Fase 2: Negocio, Dinero y Reservas

Sprint 3: Smart Pricing (Precios Dinámicos)

- Cronograma: Semanas 5-6

- Objetivo: Maximizar ganancias ajustando precios según reglas de negocio sin intervención manual.

- Tareas Clave:

  - Crear módulo PricingModule.

  - Algoritmo de "Early Bird" (Descuento por anticipación).

  - Algoritmo de "Last Minute" (Subida de precio por escasez).

  - Endpoint simulador: POST /pricing/calculate (recibe tour + fecha, devuelve precio).

Sprint 4: Motor de Reservas Transaccional (Booking Core)

- Cronograma: Semanas 7-8

- Objetivo: Gestionar el inventario de cupos evitando el Overbooking (vender más de lo que hay).

- Tareas Clave:

  - Modelado de base de datos para Bookings y Availability.

  - Uso de Transacciones SQL (QueryRunner) para bloquear filas mientras se reserva.

  - Validación de cupos atómica (usando Redis DECR o bloqueos pesimistas en Postgres).

Sprint 5: Seguridad & Roles (Identity Access Management)

- Cronograma: Semanas 9-10

- Objetivo: Proteger la API y diferenciar entre "Viajero", "Experto Local" y "Admin".

- Tareas Clave:

  - Implementación de JWT (JSON Web Tokens).

  - Estrategia de Refresh Tokens (para mantener sesión abierta en la PWA).

  - Decoradores de Roles (@Roles('EXPERT')).

  - Protección de endpoints críticos (solo el dueño del tour puede editarlo).

Fase 3: Tiempo Real y Pagos

Sprint 6: Matchmaking & Social (WebSockets)

- Cronograma: Semanas 11-12

- Objetivo: Conectar viajeros en tiempo real para economía colaborativa.

- Tareas Clave:

  - Levantar Gateway de Socket.IO.

  - Salas de chat por Tour/Fecha (socket.join('tour_123_date_xyz')).

  - Notificaciones Push simuladas vía Sockets ("Alguien se unió a tu grupo").

Sprint 7: Pasarela de Pagos Multi-Destino

- Cronograma: Semanas 13-14

- Objetivo: Procesar cobros reales y dividir pagos.

- Tareas Clave:

  - Integración con Stripe (Intentos de pago).

  - Manejo de Webhooks (Escuchar cuando Stripe confirma "Pago Exitoso").

  - Generación de recibos/facturas en PDF simple.

Fase 4: Inteligencia y Conexión Frontend (PWA)

Sprint 8: Motor de Recomendación "Mood-Based"

- Cronograma: Semanas 15-16

- Objetivo: Personalización basada en etiquetas emocionales.

- Tareas Clave:

  - Etiquetado de tours (Adrenalina, Zen, Romántico, Cultural).

  - Algoritmo de puntuación ponderada en SQL o servicio Node.js.

  - Endpoint /recommendations/for-you basado en historial.

Sprint 9: Integración Frontend & Sync Offline (PWA)

- Cronograma: Semanas 17-18

- Objetivo: Conexión final con el Front y soporte para funcionamiento sin internet.

- Contexto: Aquí es donde el Frontend (React/Vue/Angular) consume la API masivamente para cachear datos en el celular.

- Tareas Clave (Backend):

  - Endpoints de Sincronización: Crear una ruta /sync/all que descargue un JSON comprimido con todos los tours y tickets del usuario para guardarlos en el LocalStorage o IndexedDB del navegador del cliente.

  - Generación de QR: Endpoint que genere el código QR del ticket para ser validado offline.

  - CORS & Security Headers: Ajuste fino de permisos para que el dominio de producción del Frontend pueda consumir la API sin errores.

  - Deploy: Despliegue final a producción (AWS/DigitalOcean/Render).