Tema: Plataforma de gestión de tours y actividades turísticas

Planes de Planificación en SCRUM

Requisitos Funcionales

| ID | Requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RF-001 | Gestión de disponibilidad transaccional | El sistema debe validar y bloquear cupos de tours de forma atómica en el momento de la solicitud de reserva, garantizando que no existan sobreventas (overbooking) incluso con múltiples usuarios concurrentes. |
| RF-002 | Motor de precios dinámicas | El sistema debe calcular el precio final de una reserva aplicando reglas predefinidas en el backend (temporada, horas restantes, demanda actual) sobre el precio base, sin intervención manual. |
| RF-003 | Matchamaking de viajeros / sala de espera | El sistema debe permitir a los usuarios unirse a "Salas Virtuales" asociadas a una fecha de tour específica, visualizando en tiempo real cuántos usuarios faltan para confirmar el grupo o dividir costos. |
| RF-004 | Búsqueda por “Mood” Sensaciones | El motor de búsqueda debe permitir filtrar el catálogo utilizando etiquetas emocionales (ej. "Adrenalina", "Romántico", "Chill") que estén mapeadas internamente a las características de los tours. |
| RF-005 | Sincronización offline | La aplicación debe permitir descargar tickets QR e itinerarios en formato JSON ligero para ser consultados sin conexión, y sincronizar el estado (solo lectura) cuando se recupere la red. |
| RF-006 | División de Pagos / PWA | El sistema debe permitir generar una orden de compra "padre" y múltiples sub-órdenes de pago, manteniendo la reserva en estado "Pendiente" hasta que todos los participantes completen su transacción individual. |
| RF-007 | Portal de gestión P2P / Expertos locales | Los proveedores (guías locales) deben tener una interfaz para definir sus horarios disponibles, bloquear fechas manualmente y validar los tickets QR de los turistas mediante la cámara del dispositivo. |
| RF-008 | Integración de rutas multi-destino | El sistema debe permitir agregar múltiples tours de diferentes proveedores en un "Carrito de Compras" único y procesar un solo flujo de pago global, distribuyendo internamente los fondos |

Requisitos no funcionales

| ID | Requerimiento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF-001 | Requerimientos | Las consultas de disponibilidad y precios deben responder en menos de 200 milisegundos bajo carga normal, utilizando estrategias de E/S no bloqueante de Node.js. |
| RNF-002 | Consistencia de datos | El módulo de reservas debe cumplir con las propiedades ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad) a nivel de base de datos para asegurar la integridad financiera y de inventario. |
| RNF-003 | Escalabilidad horizontal | La arquitectura del backend debe ser Stateless (sin estado de sesión en memoria local), delegando el manejo de sesiones a almacenes externos (ej. Redis o Tokens JWT) para permitir el despliegue en múltiples instancias. |
| RNF-004 | Concurrencia en tiempo real | El servidor de WebSockets debe soportar un mínimo de 100 conexiones concurrentes activas para el chat y matchmaking sin degradación perceptible del servicio. |
| RNF-005 | Seguridad de datos / PCI Compilance | El sistema no debe almacenar datos sensibles de tarjetas de crédito/débito. Toda transacción de pago debe realizarse mediante tokenización a través de una pasarela de pagos certificada (PCI-DSS). |
| RNF-006 | Eficiencia de carga / PWA | El tamaño del bundle inicial de la aplicación y los payloads JSON de sincronización no deben exceder los 150 KB comprimidos (Gzip) para garantizar funcionalidad en redes 3G o inestables. |
| RNF-007 | Disponibilidad y Resiliencia | El sistema debe implementar mecanismos de Graceful Degradation: si el servicio de precios dinámicos falla, el sistema debe permitir la venta utilizando los precios base estándar sin detener la operación. |
| RNF-008 | Mantenibilidad del código | El código fuente debe estructurarse siguiendo patrones de Arquitectura Modular, separando claramente la lógica de negocio, acceso a datos y controladores API para facilitar el desarrollo |

Roles | Personas y roles involucrados en el proyecto

| Rol | Persona | Contacto | Institución |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner / PO y Desarrollador FullStack | José Francisco Quezada Quezada | jose.quezada@istpet.edu.ec | Instituto Superior Tecnológico Mayor Pedro Traversari |
| Scrum Master / Sponsor docente/cliente | Cristhofer Steve Parreño Poma | cristhofer.parreno@istpet.edu.ec | Instituto Superior Tecnológico Mayor Pedro Traversari |
| Stakeholder Sponsor docente/cliente | Ing. Liliana Nogales | jael.nogales@istpet.edu.ec | Instituto Superior Tecnológico Mayor Pedro Traversari |

Hardware | Requerido

| Cantidad | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Laptop Lenovo LOQ 15IR8 | Funcional |
| 1 | Laptop HP AMD Ryzen 7 7300U | Funcional |

Tabla | Software Requerido

| Nombre | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| Windows 11 | Sistema Operativo base para el desarrollo. | Legal |
| Visual Studio Code | Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) principal con extensiones para Node.js y React. | Legal |
| Git | Sistema de control de versiones / necesario para subir cambios a GitHub. | Legal |
| Github | Plataforma nube para gestión de repositorio, control de versiones y gestión de tareas. | Legal |
| Node.js / LTS | Entorno de ejecución de JavaScript para el Backend. | Legal |
| Docker Desktop | Plataforma de contenedores. Crucial para levantar la base de datos PostgreSQL localmente sin ensuciar Windows. | Legal |
| PostgreSQL | Motor de Base de Datos Relacional / se usará vía Docker o instalación local. | Legal |
| Postman | Herramienta para probar las APIs /Endpoints/ y conexiones WebSockets antes de tener el Frontend. | Legal |
| DBeaver | Cliente visual universal para gestionar y ver los datos dentro de la base de datos PostgreSQL. | Legal |
| Figma | Herramienta de diseño UI/UX para prototipar las pantallas de la PWA y definir el flujo de usuario. | Legal |
| Google Chrome | Navegador web con DevTools avanzadas para depurar la PWA, Service Workers y almacenamiento local. | Legal |

Tabla | Costo del proyecto

| Cantidad | Descripción | Valor Unitario $ | Valor Total $ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop Lenovo LOQ 15IR8 (Intel Core i7, RTX 4050, 16GB RAM) | $ 1.150 | $1.150 |
| 1 | Laptop HP AMD Ryzen 7 7300U (16 GB RAM, 8 GB VRAM Vega) | $1.200 | $1.200 |
| 1 | Smartphone Gama Media/Alta (Testing PWA y QR) | $400 | $400 |
| 2 | Monitores Externos 24" (Productividad Dual-Screen) | $150 | $300 |
| 1 | Servicio de Internet (Fibra Óptica 4 meses - Prorrateado) | $30 | $120 |
| 1 | Infraestructura Cloud (Railway/Render - Tier Hobby) | $20 | $20 |
| 1 | Dominio Web (.com o .app para producción) | $15 | $15 |
| - | Total, Estimado $ | - | $3.205 |

Tabla | Identificación de riesgos

| Identificación | Descripción | Tipo de riesgo | Consecuencias |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Race Conditions (Condición de Carrera) en reservas simultáneas. Dos usuarios intentan comprar el último cupo al mismo milisegundo. | Riesgo Técnico / Calidad | Sobreventa de tickets. inconsistencia en la base de datos y pérdida de credibilidad del sistema. |
| R2 | Desbordamiento del Alcance (Scope Creep). Intentar implementar algoritmos complejos (IA real) en lugar de reglas simples para el Smart Pricing. | Riesgo de Gestión | Retrasos críticos en la entrega del MVP, código incompleto y posible reprobación por no entregar el flujo principal funcional. |
| R3 | Conflictos de Sincronización PWA. Errores al intentar sincronizar datos guardados offline (en el celular) que entran en conflicto con cambios en el servidor. | Riesgo Técnico | Pérdida de datos del usuario, duplicidad de reservas o corrupción de la información en el dispositivo móvil. |
| R4 | Factor de Bus (Bus Factor = 1). Dependencia total de un solo desarrollador para un módulo crítico (ej: Solo Jose sabe Frontend o solo Cristhofer sabe Backend). | Riesgo de Recursos Humanos | Si uno de los dos enfermó, o tiene una calamidad doméstica, el desarrollo del proyecto se detiene completamente, incumpliendo los sprints. |
| R5 | Latencia en WebSockets. Saturación del servidor Node.js por mal manejo de conexiones abiertas en el módulo de chat/matchmaking. | Riesgo de Rendimiento | Caída del servidor, desconexión de usuarios y lentitud general en la aplicación (Lag), afectando la experiencia "Real-Time". |
| R6 | Fallo en Integraciones de Terceros. Cambios en la API de Mapas o rechazos inesperados en la pasarela de pagos, Sandbox. | Riesgo Externo | Funcionalidades clave (ver mapa, pagar) dejan de funcionar sin previo aviso, requiriendo tiempo no planificado para repararlas. |

Tabla | Análisis de riesgos

| ID | Descripción | Probabilidad |  |  | Impacto |  | Exposición de riesgos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | Valor | Prob. | Valor | Prob. | Valor | Prob. |
| R1 | Race Conditions en reservas simultáneas (RF-001). | 60 | 4 | Alta | 5 | Crítico | 20 |  |
| R2 | Desbordamiento del Alcance (Scope Creep) por algoritmos complejos (IA). | 70 | 4 | Alta | 4 | Serio | 16 |  |
| R3 | Conflictos de Sincronización PWA (RF-005). | 40 | 3 | Media | 4 | Serio | 12 |  |
| R4 | Factor de Bus (Bus Factor = 1) | 50 | 3 | Media | 5 | Crítico | 15 |  |
| R5 | Latencia en WebSockets (RNF-004). | 30 | 2 | Baja | 3 | Moderado | 6 |  |
| R6 | Fallo en Integraciones de Terceros (Pasarela de Pagos). | 75 | 5 | Muy Alta | 4 | Serio | 20 |  |

Tabla | Gestión de riesgos

| Hoja de gestión de riesgos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identificación de riesgos: R1 |  | Fecha: 03/12/2025 |
| Probabilidad: Alta | Impacto: Alto | Prioridad: Crítica |
| Descripción: Condición de carrera (Race Condition) en reservas simultáneas. |  |  |
| Refinamiento: Causas: Alta concurrencia de usuarios intentando reservar el mismo tour. Naturaleza asíncrona del Event Loop de Node.js sin bloqueo nativo. Falta de aislamiento transaccional en la base de datos. Consecuencias: Sobreventa de cupos (Overbooking). Inconsistencia de datos en el inventario. Pérdida de credibilidad y disputas financieras con usuarios. |  |  |
| Reducción (Mitigación): Implementar transacciones ACID estrictas usando Prisma.$transaction. Utilizar bloqueo optimista (campo @version en DB) para verificar cambios antes de escribir. Realizar pruebas de carga con JMeter/K6 simulando 100 peticiones por segundo. |  |  |
| Supervisión: Monitoreo de logs de base de datos en busca de errores de "Serialization Failure". Revisión diaria de la tabla de reservas vs. capacidad de tours. |  |  |
| Gestión (Contingencia): Si ocurre una sobreventa, activar protocolo de reembolso automático inmediato. Contactar al usuario afectado y ofrecer un upgrade o descuento en otra fecha. |  |  |
| Estado actual: Fase de reducción iniciada (Diseñando Schema Prisma). Gestionando el riesgo. |  |  |
| Encargado: Cristhofer Steve Parreño Poma (Backend Lead) |  |  |

| Hoja de gestión de riesgos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identificación de riesgos: R2 |  | Fecha: 03/12/2025 |
| Probabilidad: Alta | Impacto: Alto | Prioridad: Crítica |
| Descripción: Desbordamiento del alcance (Scope Creep) y "Gold Plating". |  |  |
| Refinamiento: Causas: Deseo de implementar funcionalidades complejas (IA real) innecesarias para el MVP. Falta de límites claros en las historias de usuario. Solicitudes de cambios constantes sin evaluar impacto en tiempos. Consecuencias: Retraso en la entrega de funcionalidades Core (Reservas/Login). Código incompleto o con bugs por falta de tiempo de pruebas. Reprobación del proyecto por no entregar un sistema funcional. |  |  |
| Reducción (Mitigación): Congelar requerimientos en la Semana 7. Crear un documento "Icebox" para ideas futuras (Versión 2.0). Simplificar algoritmos: Cambiar IA por Reglas de Negocio estáticas. |  |  |
| Supervisión: Revisión del Burndown Chart en cada Sprint. Validación semanal de avances con el tutor/stakeholder. |  |  |
| Gestión (Contingencia): Si el tiempo se agota, eliminar módulos no esenciales (ej. Chat P2P) para salvar el flujo de venta. Renegociar el alcance de la entrega final. |  |  |
| Estado actual: Fase de supervisión iniciada. Gestionando el riesgo. |  |  |
| Encargado: Jose Francisco Quezada Quezada (Product Owner) |  |  |

| Hoja de gestión de riesgos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Identificación de riesgos: R5 |  | Fecha: 03/12/2025 |
| Probabilidad: Baja | Impacto: Alto | Prioridad: Media |
| Descripción: Factor de Bus (Dependencia crítica de un integrante). |  |  |
| Refinamiento: Causas: Equipo reducido (solo 2 personas). Especialización técnica (uno solo sabe Backend, otro solo Frontend). Falta de documentación del código. Consecuencias: Paralización total del proyecto si un integrante enferma o falta. Imposibilidad de defender el código del compañero en una revisión. |  |  |
| Reducción (Mitigación): Programación en Pareja (Pair Programming) en módulos críticos. Mantener un archivo README.md detallado con instrucciones de despliegue. Uso de repositorio Git compartido con ramas actualizadas diariamente. |  |  |
| Supervisión: Daily Standups (reuniones rápidas diarias) para compartir contexto. Revisión de código cruzada (Pull Requests). |  |  |
| Gestión (Contingencia): El integrante activo asume las tareas críticas simplificando la solución técnica. Solicitar prórroga académica justificada. |  |  |
| Estado actual: Fase de reducción iniciada. Gestionando el riesgo. |  |  |
| Encargado: Jose Francisco Quezada & Cristhofer Steve Parreño (Ambos) |  |  |

Tabla | Historia de usuario

| Historia de Usuario |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-01 |  |  | Nombre: Reservar un cupo en un tour |  |  |  |
| Usuario: Viajero |  |  | Sprint Asignado: 1 |  |  |  |
| Fecha Inicio: 09-12-2025 |  |  | Fecha Fin: 20-12-2025 |  |  |  |
| Prioridad: Alta |  |  |  |  |  |  |
| Puntos Estimados: 8 |  |  | Puntos Reales: (Por definir) |  |  |  |
| Descripción: Como Viajero, necesito poder reservar un cupo disponible en un tour específico y recibir confirmación inmediata, para asegurar mi asistencia antes de que se agoten las plazas. |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de aceptación |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre |  |  | Resultado | Responsable |  |  |
| PA01-HU01 | Validar que el botón de reserva se deshabilite si no hay cupo (UI). |  |  | Pendiente | Jose Francisco Quezada Quezada |  |  |
| PA02-HU01 | Verificar que el inventario en Base de Datos disminuya correctamente al confirmar. |  |  | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño Poma |  |  |
| PA03-HU01 | Intentar reservar el último cupo con 2 usuarios simultáneos (Prueba de estrés). |  |  | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño Poma |  |  |
| Tareas de ingeniería |  |  |  |  |  |
| Identificador |  | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU01 |  | Crear modelo de base de datos Booking y relaciones con TourInstance. |  |  |  |
| TI02-HU01 |  | Implementar Endpoint POST /bookings con transacción ACID (Prisma.$transaction). |  |  |  |
| TI03-HU01 |  | Diseñar pantalla de checkout y resumen de compra en la PWA. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-02 |  |  | Nombre: Filtrar tours por "Mood" (Estado de ánimo) |  |  |
| Usuario: Viajero |  |  | Sprint Asignado: 2 |  |  |
| Fecha Inicio: 23-12-2025 |  |  | Fecha Fin: 03-01-2026 |  |  |
| Prioridad: Media |  |  |  |  |  |
| Puntos Estimados: 5 |  |  | Puntos Reales: (Por definir) |  |  |
| Descripción: Como Viajero, necesito filtrar el catálogo de tours utilizando etiquetas emocionales (ej. Aventura, Chill, Romántico), para encontrar experiencias que coincidan con lo que siento hoy. |  |  |  |  |  |
| Pruebas de aceptación |  |  |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre |  |  | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU02 | Seleccionar etiqueta "Aventura" y verificar que solo aparezcan tours de esa categoría. |  |  | Pendiente | Jose Francisco Quezada Quezada |  |
| PA02-HU02 | Verificar velocidad de respuesta del filtro (< 200ms). |  |  | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño Poma |  |
| Tareas de ingeniería |  |  |  |  |  |
| Identificador |  | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU02 |  | Agregar campo moodTags (Array) en la tabla Tour y crear índices de búsqueda. |  |  |  |
| TI02-HU02 |  | Implementar lógica de filtrado en Endpoint GET /tours recibiendo query params. |  |  |  |
| TI03-HU02 |  | Crear componente visual de "Chips" o botones de selección de categorías en Frontend. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-03 |  |  | Nombre: Bloquear fechas en calendario |  |  |  |  |
| Usuario: Experto Local (Guía) |  |  | Sprint Asignado: 2 |  |  |  |  |
| Fecha Inicio: 23-12-2025 |  |  | Fecha Fin: 03-01-2026 |  |  |  |  |
| Prioridad: Alta |  |  |  |  |  |  |  |
| Puntos Estimados: 5 |  |  | Puntos Reales: (Por definir) |  |  |  |  |
| Descripción: Como Experto Local, necesito poder bloquear fechas específicas en mi calendario de disponibilidad, para evitar recibir reservas en días que no voy a trabajar. |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de aceptación |  |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre |  |  | Resultado | Responsable |
| PA01-HU03 | Verificar visualmente en el calendario que la fecha bloqueada aparece en gris/rojo. |  |  | Pendiente | Jose Francisco Quezada Quezada |
| PA02-HU03 | Intentar reservar (como viajero) en una fecha bloqueada y recibir mensaje de error. |  |  | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño Poma |
| Tareas de ingeniería |  |  |  |  |  |  |
| Identificador |  | Descripción |  |  |  |  |
| TI01-HU03 |  | Crear Endpoint PATCH /tours/:id/availability para modificar estados de fechas. |  |  |  |  |
| TI02-HU03 |  | Integrar librería de calendario (ej. react-calendar) en el Dashboard del Guía. |  |  |  |  |
| TI03-HU03 |  | Validar lógica de negocio: No permitir bloquear fechas que ya tienen reservas vendidas. |  |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-04 |  |  | Nombre: Registro e Inicio de Sesión Seguro |  |  |  |
| Usuario: Todos (Viajero/Guía) |  |  | Sprint Asignado: 1 |  |  |  |
| Fecha Inicio: 09-12-2025 |  |  | Fecha Fin: 20-12-2025 |  |  |  |
| Prioridad: Alta |  |  |  |  |  |  |
| Puntos Estimados: 5 |  |  | Puntos Reales: (Por definir) |  |  |  |
| Descripción: Como Usuario, quiero registrarme o iniciar sesión utilizando mi correo y contraseña (o Google), para poder acceder a mis reservas y guardar mis preferencias. |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de aceptación |  |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre |  |  | Resultado | Responsable |
| PA01-HU04 | Validar generación correcta del Token JWT al loguearse. |  |  | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño Poma |
| PA02-HU04 | Verificar que el usuario no pueda acceder a rutas privadas /profile sin estar logueado. |  |  | Pendiente | Jose Francisco Quezada Quezada |
| Tareas de ingeniería |  |  |  |  |  |  |
| Identificador |  | Descripción |  |  |  |  |
| TI01-HU04 |  | Configurar Passport.js o NestJS Auth Guard con estrategia JWT. |  |  |  |  |
| TI02-HU04 |  | Crear pantallas de Login/Register con validación de formularios (Formik/Zod). |  |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-05 |  |  | Nombre: Acceso Offline a Tickets e Itinerario |  |  |  |
| Usuario: Viajero |  |  | Sprint Asignado: 3 |  |  |  |
| Fecha Inicio: 06-01-2026 |  |  | Fecha Fin: 17-01-2026 |  |  |  |
| Prioridad: Alta |  |  |  |  |  |  |
| Puntos Estimados: 13 |  |  | Puntos Reales: (Por definir) |  |  |  |
| Descripción: Como Viajero, necesito visualizar mis tickets QR y el detalle del itinerario incluso sin conexión a internet, para poder realizar el tour en zonas sin cobertura. |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de aceptación |  |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre |  |  | Resultado | Responsable |
| PA01-HU05 | Poner el celular en "Modo Avión" y verificar que la app carga el ticket guardado. |  |  | Pendiente | Jose Francisco Quezada Quezada |
| PA02-HU05 | Verificar que el Service Worker está cacheando los JSON de la API. |  |  | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño Poma |
| Tareas de ingeniería |  |  |  |  |  |
| Identificador |  | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU05 |  | Configurar Workbox y Service Workers para estrategia "Cache First" en rutas de tickets. |  |  |  |
| TI02-HU05 |  | Implementar almacenamiento local (IndexedDB) para guardar el objeto Booking completo. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-06 |  |  | Nombre: Chat de Grupo del Tour (Sala de Espera) |  |  |  |
| Usuario: Viajero |  |  | Sprint Asignado: 4 |  |  |  |
| Fecha Inicio: 20-01-2026 |  |  | Fecha Fin: 31-01-2026 |  |  |  |
| Prioridad: Media |  |  |  |  |  |  |
| Puntos Estimados: 8 |  |  | Puntos Reales: (Por definir) |  |  |  |
| Descripción: Como Viajero con reserva confirmada, quiero acceder automáticamente a un chat grupal con los otros participantes de mi fecha, para coordinar transporte o compartir gastos. |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de aceptación |  |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre |  |  | Resultado | Responsable |
| PA01-HU06 | Verificar que al entrar al chat, solo veo mensajes de mi grupo (Room Isolation). |  |  | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño Poma |
| PA02-HU06 | Enviar un mensaje y verificar que llega en < 100ms a otro dispositivo conectado. |  |  | Pendiente | Jose Francisco Quezada Quezada |
| Tareas de ingeniería |  |  |  |  |  |  |
| Identificador |  | Descripción |  |  |  |  |
| TI01-HU06 |  | Implementar Gateway de Socket.IO con eventos join_room y send_message. |  |  |  |  |
| TI02-HU06 |  | Crear interfaz de Chat (Burbujas de mensaje) en el Frontend. |  |  |  |  |

| Pruebas de aceptación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificador | Nombre |  | Resultado | Responsable |
| PA01-HU06 | Verificar que al entrar al chat, solo veo mensajes de mi grupo (Room Isolation). |  | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño Poma |
| PA02-HU06 | Enviar un mensaje y verificar que llega en < 100ms a otro dispositivo conectado. |  | Pendiente | Jose Francisco Quezada Quezada |
| Tareas de ingeniería |  |  |  |  |  |
| Identificador |  | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU06 |  | Implementar Gateway de Socket.IO con eventos join_room y send_message. |  |  |  |
| TI02-HU06 |  | Crear interfaz de Chat (Burbujas de mensaje) en el Frontend. |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-07 |  |  | Nombre: Validación de Tickets QR |  |  |
| Usuario: Experto Local (Guía) |  |  | Sprint Asignado: 5 |  |  |
| Fecha Inicio: 03-02-2026 |  |  | Fecha Fin: 14-02-2026 |  |  |
| Prioridad: Alta |  |  |  |  |  |
| Puntos Estimados: 5 |  |  | Puntos Reales: (Por definir) |  |  |
| Descripción: Como Experto Local, quiero escanear el código QR del turista con mi cámara para validar su reserva y marcar su asistencia en el sistema. |  |  |  |  |  |
| Pruebas de aceptación |  |  |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre |  |  | Resultado | Responsable |  |
| PA01-HU07 | Escanear un QR válido y recibir mensaje de "Acceso Permitido". |  |  | Pendiente | Jose Francisco Quezada Quezada |  |
| PA02-HU07 | Escanear un QR ya usado y recibir alerta de "Ticket ya utilizado". |  |  | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño Poma |  |
| Tareas de ingeniería |  |  |  |  |  |  |  |
| Identificador |  | Descripción |  |  |  |  |  |
| TI01-HU07 |  | Integrar librería de escaneo QR (ej. react-qr-reader) en PWA. |  |  |  |  |  |
| TI02-HU07 |  | Endpoint POST /bookings/validate que cambie estado a COMPLETED. |  |  |  |  |  |

| Historia de Usuario |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código: HU-08 |  |  | Nombre: Cálculo de Precio Dinámico |  |  |  |
| Usuario: Sistema (Backend) |  |  | Sprint Asignado: 3 |  |  |  |
| Fecha Inicio: 06-01-2026 |  |  | Fecha Fin: 17-01-2026 |  |  |  |
| Prioridad: Media |  |  |  |  |  |  |
| Puntos Estimados: 8 |  |  | Puntos Reales: (Por definir) |  |  |  |
| Descripción: Como Product Owner, quiero que el sistema aumente el precio un 20% automáticamente si quedan menos de 48 horas o si la ocupación supera el 80%, para maximizar ingresos. |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de aceptación |  |  |  |  |  |
| Identificador | Nombre |  |  | Resultado | Responsable |
| PA01-HU08 | Simular una consulta faltando 1 día y verificar que el precio es base * 1.2. |  |  | Pendiente | Cristhofer Steve Parreño Poma |
| PA02-HU08 | Verificar que el precio mostrado en el Home coincide con el precio en el Checkout. |  |  | Pendiente | Jose Francisco Quezada Quezada |
| Tareas de ingeniería |  |  |  |  |  |
| Identificador |  | Descripción |  |  |  |
| TI01-HU08 |  | Crear servicio PricingService con lógica condicional (if/else rules). |  |  |  |
| TI02-HU08 |  | Refactorizar el endpoint de listado de tours para inyectar el precio calculado. |  |  |  |

Tabla | Backlogs

| ID HU | Historia de usuario | Propietario de tarea | Estado | Prioridad | Puntos estimados |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Reservar un cupo en un tour | Jose Francisco Quezada Quezada, Cristhofer Steve Parreño Poma | Pendiente | Alta | 5 |
| HU-02 | Filtrar tours por "Mood" (Estado de ánimo) | Jose Francisco Quezada Quezada, Cristhofer Steve Parreño Poma | Pendiente | Media | 8 |
| HU-03 | Bloquear fechas en calendario | Jose Francisco Quezada Quezada, Cristhofer Steve Parreño Poma | Pendiente | Alta | 3 |
| HU-04 | Registro e Inicio de Sesión Seguro | Jose Francisco Quezada Quezada, Cristhofer Steve Parreño Poma | Pendiente | Alta | 5 |
| HU-05 | Acceso Offline a Tickets e Itinerario | Jose Francisco Quezada Quezada, Cristhofer Steve Parreño Poma | Pendiente | Alta | 8 |
| HU-06 | Chat de Grupo del Tour (Sala de Espera) | Jose Francisco Quezada Quezada, Cristhofer Steve Parreño Poma | Pendiente | Media | 13 |
| HU-07 | Validación de Tickets QR | Jose Francisco Quezada Quezada, Cristhofer Steve Parreño Poma | Pendiente | Alta | 5 |
| HU-08 | Cálculo de Precio Dinámico | Jose Francisco Quezada Quezada, Cristhofer Steve Parreño Poma | Pendiente | Media | 5 |

Tabla | Sprints

| Spring Asignado | ID HU | Historia de Usuario | Puntos estimados | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SP-02 | HU-01 | Reservar un cupo en un tour | 8 | Alta |
| SP-01 | HU-04 | Registro e Inicio de Sesión Seguro | 5 | Media |
| SP-04 | HU-02 | Filtrar tours por "Mood" | 5 | Alta |
| SP-05 | HU-03 | Bloquear fechas en calendario | 5 | Alta |
| SP-04 | HU-05 | Acceso Offline a Tickets e Itinerario | 13 | Alta |
| SP-04 | HU-08 | Cálculo de Precio Dinámico | 8 | Media |
| SP-05 | HU-06 | Chat de Grupo del Tour | 8 | Alta |
| SP-05 | HU-07 | Validación de Tickets QR | 5 | Media |

Diagrama | Base de datos PostgreSQL